项目编号：南基（工）2019-092

南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程

施 工 招 标 文 件

南京大学基本建设处

2019年6月28日

目  录

第一章 投标须知	3

前 附 表	3

一、总    则	4

二、招标文件	6

三、投标报价	7

四、投标文件的编制	9

五、投标文件的递交	10

六、开    标	11

七、评    标	11

八、授予合同	14

附件：评标办法（综合评估法）	15

第二章 合同	17

第三章 技术规范	22

一、 本工程采用的计价规范	22

二、 本工程采用的技术规范	22

三、 对施工工艺的特殊要求	22

第四章 工程量清单	23

第五章 图纸和技术资料	23

第六章 投标文件（格式）	25

一、投标函	26

二、法定代表人资格证明书	27

三、授权委托书	27

四、投标报价	28

五、辅助资料表	29

六、资格审查资料	29

七、其他资料	29

第一章 投标须知

前 附 表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程 |
| 2 | 建设地点 | 南京大学仙林校区 |
| 3 | 建设规模 | 南京大学仙林校区计算机楼二层过道原地砖面层（局部破损）改为橡胶地板，面积约800㎡。 |
| 4 | 招标范围 | 橡胶地板铺设 |
| 5 | 计划工期 | 20日历天，具体的开工时间以发包人的书面开工令为准。 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标人不集中组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。 联系人：黄老师 025-85789905 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份（电子版1份）。 |
| 8 | 报名方式及截止时间 | 报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：13705165269@163.com；报名邮件主题统一为：南基（工）2019-092南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。 报名截止时间：2019年7月2日15时00分 未登记报名的，招标人有权拒绝投标人参加投标。 |
| 9 | 投标文件递交及开标 | 投标文件递交及开标时间：2019年7月4日10时00分 投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。 投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。 投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效。 |
| 12 | 投标费用 | 投标自行承担，招标人不补偿费用。 |
| 13 | 联系人及 联系方式 | 招标人：陆老师 025-85789926 电子邮箱：13705165269@163.com |

一、总    则

(一)工程概况：

1、建设规模：南京大学仙林校区计算机楼二层过道原地砖面层（局部破损）改为橡胶地板，面积约800㎡；

2、招标范围：橡胶地板铺设；

3、工期要求：20日历天，具体的开工时间以发包人的书面开工令为准；

4、质量要求：符合国家验收标准及工程设计、施工方案、合同要求；

5、最高限价：29.8万元。

（二）投标人资格要求

1、投标人应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（具有独立法人资格，营业执照主营范围须涵盖建筑工程、地坪工程施工、装饰装修等相关内容，提供加盖投标人公章的营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017或2018年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

2、招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

3、投标人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4、投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；（提供网站截图）

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

6、本项目不接受联合体报名。

（三）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（四）在招标过程中，出现下列情况之一的，应予重新招标：

1、提交投标文件的投标人少于三家；

2、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

3、所有投标被否决的。

如经过二次（或以上）招标后仍出现投标人不足三家的情况，除招标任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

二、招标文件

（五）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（六）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 2 日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在1日内提供所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（七）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投标报价

（八）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围、内容中的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料（包括检验检测费用）、安装、维护、利润、环保、税金及政策性文件规定的、保证工期、质量、文明施工等各项应有费用。还须包括本工程所需报验、报检费用等全部费用。

2、投标人在报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和招标人要求变动的内容除外。

3、可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

（1）执行《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版），《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014）》、《江苏省安装工程计价表（2014）》等江苏省相关工程计价表及《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；（2）工程取费执行《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）及相关的江苏省、南京市关于工程造价方面等文件；（3）报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

4、投标报价编制要求

（1）本项目采用工程量清单计价，固定综合单价的方式，综合单价应按照提供的综合单价分析表注明详细的单价组成。设计变更或工程签证按合同约定的结算方式计价。投标人报价中的综合单价，不论对其项目特征是否描述完全，都将被认为已包括为完成《计价规范》中对应项目编码和项目名称的项目所应作的所有工作内容，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容中。除非合同条款中另有规定，投标人所报的综合单价（包括人工单价、乙供材料及设备单价、机械台班单价、管理费、利润、规费、税金及应承担的市场风险）在合同实施期间不因价格变动而调整。

（2）报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价，如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价合价中，结算时不调整。除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价，技术规范要求的费用应包括在投标报价中。如工程量清单项目特征描述不清楚的，需参照图纸并结合现场实际情况进行投标报价。如工程量清单存在缺漏项，但该部分工程量在招标施工图纸中已注明做法，投标人未在答疑阶段提出的，视为投标优惠或含在其他项目中（中标后图纸调整不在此范围）。

（3）投标人自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况。投标人任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

（4）施工组织设计中采用的技术措施须满足国家现行规范、规程及技术要求。

（5）投标人的投标报价应为工程施工所需的显在和隐含的一切费用，因而投标人应根据招标人提供的施工图纸及工程量清单仔细计算并自行考虑风险系数进行投标报价。如工程量清单项目特征描述不清楚的，需参照图纸并结合现场实际情况进行投标报价。如工程量清单存在缺漏项，但该部分工程量在招标施工图纸中已注明做法，投标人未在答疑阶段提出的，视为投标优惠或含在其他项目中（中标后图纸调整不在此范围）。

（6）本工程措施费项目结算时不做调整，投标文件中未列的项目视为投标优惠或含在其他项目中。

（7）结算时不做调整的工程措施费不含招标清单以外增加的施工内容及施工区域，招标清单以外增加的施工内容及施工区域措施费的记取参照投标报价执行。

（8）投标人在编制投标报价时应充分考虑各种因素、市场风险、施工期间政策性调整、图纸及招标范围内的明示的、潜在的一切风险因素，结算时只考虑设计变更、工程签证及招标工程量清单误差而导致的清单子目工程量增减的调整，单价和优惠费率按投标时所报的单价和优惠费率。

（9）投标人应充分踏勘现场，措施费还应包括现场生活垃圾、临时道路拆除、施工拆除垃圾所产生的垃圾清运以及由此而产生的所有费用，措施费不做调整，投标文件中未列的项目视为投标优惠。

（10）合同工期执行中标单位投标函中自报工期的，自报工期必须满足招标人和招标文件的要求；中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。在施工期间，根据工程实际情况，招标人保留对工期进行合理调整的权利，中标单位必须满足招标人的工期要求。

四、投标文件的编制

（九）投标文件的组成

1、 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表。）

（5）辅助资料（第六章中表5.1——表5.2）

（6）资格审查资料

（7）其他资料（如各种奖励证书等）

（十）勘察现场

1、投标人应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十一）投标文件的份数和签署

1、投标人应提供投标文件（含资格审查资料）正本一份、副本二份和投标文件电子光盘一份，电子光盘的内容为商务标（含投标函投标报价的电子表格及软件格式文件）和技术标，并明确标明“正本”和“副本”，电子光盘可放入投标正本中。投标文件正本和副本如有不一致之处，以文本正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志

1、投标文件必须密封递交，并可以在封袋上正确标明“正本”或“副本”，资格审查资料可单独装订密封也可以随投标文件一起装订密封。

2、所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人名称。

3、未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

（十三）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开    标

（十五）开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，潜在投标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证原件、授权委托书原件，在投标截止时间前到达开标现场并递交原件，若未能按时到场参加开标会或到场提供不了上述原件的，将视为投标人自动放弃本项目的投标权；

2、开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；、

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

七、评    标

（十六）评标

1、评标工作

（1）评标工作由招标人组织进行。

（2）评标委员会由招标人负责组建，评标委员会的专家成员将聘请有关技术经济方面的专家。

2、本工程采用下列第（2）种方式进行评标。

（1）经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评分法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

具体采用：见投标须知附页

2、评标程序

（1）按招标文件规定对资格审查资料进行符合性和完整性审查；

（2）按本章评分细则对投标文件进行评审；

（3）向招标人推选三个中标候选人。

3、符合性与完整性审查

（1）通过对其投标文件进行符合性与完整性审查。

未通过符合性与完整性评审的投标文件将被视为实质上不响应招标文件的有关规定，评标委员会将不再进行评审。

（2）投标文件中存在下述情况之一的，该投标人投标文件将的符合性与完整性审查将被不予通过：

①投标文件的主要组成、主要格式等不符合招标文件规定；

②投标文件内容与招标文件的有关要求存在重大差异。

（十七）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（十八）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（十九）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将否决其投标。

（二十一）投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

2、投标报价低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3、未响应招标文件的实质性要求和条件；

4、不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

5、项目的完成期限不满足招标文件要求；

6、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

7、改变招标文件提供的招标清单中的计量单位、数量的；

8、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9、投标人拟采购的主要材料未提供品牌、规格、型号、厂家且未选用招标人指定材料品牌，且投标人选用的材料品牌招标人不能接受的；

10、投标产品需注明产地并提供加盖制造商公章的原厂产地证明和该制造商的授权书；

11、与其他投标人或者与招标人串通投标；

12、以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

13、以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

14、提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

15、投标人未按要求提供样品的。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十二）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授予合同

（二十三）中标

1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

2、中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

（二十四）合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

附件：评标办法（综合评估法）

一、总则

本次招标采用综合评分法，由评标委员会对各投标人的投标价格、施工组织设计进行评审和比较，以评分形式进行评估。本综合评分法采用百分制形式，具体分值见第二条。总得分最高者推荐为第一中标候选人，并按得分高低依次推荐第二、三中标候选人。若出现两家或两家以上投标人得分并列第一（整数与小数点后两位均相同）的情况，则招标人有权选择中标单位。本工程设投标最高限价，最高限价为人民币29.8万元，超过或等于最高限价的投标报价，其投标将被拒绝。

二、评分细则

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 1）投标报价：60分 2）投标人业绩：5分 3）施工方案评分标准：10分 （评标委员会根据投标文件中确定的评审要点，对投标文件的施工方案评分标准进行评分，除被评标委员会认定存在重大偏差外，投标文件的施工方案评分标准得分不应低于70%。） 4）技术规范：10分 5）样品：15分 |
| 2 | 投标报价 （60分） | 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件的评标价算数平均值为A（若＜7家取全部有效投标人的算数平均值为A，若7≤有效投标〈10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算数平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价后取算数平均值为A） 评标基准价=A×K，K= 0.98。 |
|  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 投标报价得分 | 各投标人的评标价与评标基准价相比，等于评标基准价的的满分60分，其他投标人的投标报价每高于评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，不足一个百分点的按插入法计算（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。 |
| 3 | 投标人业绩(5分) |  | 企业业绩：2016年1月1日至今承担过合同总价在人民币30万元及以上与本项目（橡胶地板供应及安装）类似合同。有1个得1分，最高不超过5分。（提供中标通知书、合同、竣工验收证明复印件，原件备查。时间以竣工验收证明为准、金额以中标通知书为准，若中标通知书、合同、竣工验收证明不能反映相关内容的，应提供甲方证明原件或竣工图纸原件。） |
| 4 | 施工方案评分标准 (10分) | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  |  | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
| 5 | 技术规范 （10分） | 依据投标人提供的第三方权威机构检测报告，对招标文件第五章第一节第8条环保及质量要求的响应情况逐条打分 | 标注“*”的条款，满足得2分；未标注“*”的条款，满足得1分；满分10分。 |
| 6 | 样品 （15分） | 评委根据投标人提供的样品的外观、品质和颜色（平整光滑表面结构，平整磨砂背面结构，三层撒花颗粒，花色颗粒边缘清晰，无明显慧尾状延展拖痕。） | 优: 15-13分; 良: 12-10分;中:9-7分; 一般:6-1分; 无: 0分；（样品分低于7分的不作为中标候选人） |

第二章 合同

合同编号：南基（工）2019-092

南京大学仙林校区计算机二层过道

橡胶地板铺设安装工程

施工合同

发包方：南京大学

承包方：南京首创建材有限公司

签订日期：二○一九年七月十二日
发包方：南京大学            （以下简称“甲方”）

承包方：                    （以下简称“乙方”）

乙方于2019年  月  日参加了甲方关于南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程（项目编号：南基（工）2019-092）项目的招标采购活动，经评标委员会评审和基本建设处办公会确定为该项目的中标供应商。

为进一步明确双方义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用原则，经友好协商，同意签订如下协议。

一、工程概况

1、项目名称：南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程

2、项目地址：南京大学仙林校区

3、工程内容：橡胶地板铺设

二、承包方式

实行包工、包料、包质量、包验收合格、包维修。

三、合同价款

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地砖面层及垃圾清理 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 2 | 环氧修补原结合层及缝隙 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 3 | 铺设橡胶地胶 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 4 | 暂列金额 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 合同总价（人民币大写）： 小写：¥ 元 注：合同实际总价按实际测量的铺设总面积和综合单价结算。 |  |  |  |  |  |  |

1、合同总价为完成本项目内容的全部费用，如：主材费、辅材费、机械费、人工费、运输费、监检费（政府职能部门要求检测的费用）、管理费、利润、税金等与该工程相关的全部费用。

2、甲方认为乙方提供的材料、产品需送专业权威部门检测的，如检测结果符合国家或行业标准（无国家标准以行业标准为准）要求的，则所有送检费用由甲方承担，如检测不达标的，则所有检测费由乙方承担，且乙方承担全部责任。

四、工程及其它条件

1、乙方所供材料应与投标时提供的样品质量一致，材料质量不符合甲方要求或以次充好的，乙方无条件全部退回，一切责任与费用由乙方自行承担，并承担由此给甲方造成的损失。

2、施工用电由甲方协调乙方自行接入，单独挂表计量，按现行水电单价交费。

3、乙方按照施工安全技术规范和国家有关安全规定应使用和配备安全保护设施。

4、乙方应按照国家有关劳动法和江苏省有关规定应使用和配备个人劳动保护用品。

5、工程技术资料编制、整理，装订成册等各项工作均由乙方负责，按照国家或行业等相关部门的统一规定、要求进行编制，移交甲方保管。

五、施工、材料、质量要求

1、施工要求：

（1）按甲方明确的施工范围施工。

（2）要求达到橡胶地板施工的标准。

（3）施工过程应符合计算机系的管理要求，施工过程中产生的垃圾必须运出校区，做到工完场清。

（4）卷材须嵌入原瓷砖踢脚线.

（5）施工方式采用密缝拼接，达到无焊缝拼接质量要求。

（6）每道工序完工后，乙方应及时提交甲方验收，经甲方验收合格后，乙方可进行下道工序的施工。甲方接到乙方申请验收要求后应尽快组织验收。乙方提出验收申请后的24小时内，甲方不组织验收，乙方视同甲方验收合格。

（7）工程质量必须符合国家标准或行业标准及设计要求，所有使用产品，必须符合质量验收标准，一次验收合格。如果由产品质量或安装施工原因造成的返工由乙方全部负责（含由此造成的所有费用）。

（8）铺设质量验收要求：严格按照招标文件和投标文件中要求的施工工艺方案中的有关要求进行验收。

2、材料要求：所有材料必须符合国家环保要求，并有相关证书。

六、施工工期要求

1、本工程施工工期：20日历天，计划于2019年  月  日起至2019年  月  日止。（具体开工时间以甲方书面开工令为准）

2、因乙方自身原因不能按期完工并通过验收的，每逾期1天乙方支付违约金500元给甲方。

3、工期进度如遇下列情况，经双方协商签证，可相应顺延：

（1）变更且这项变更足以影响施工进度的；

（2）非乙方原因而影响施工进度的；

（3）不可抗力因素。

七、质量要求：合格工程

八、工程款结算与支付

1、合同签订，材料进场并经验收合格后付合同总价款的30%；安装施工完毕，经验收合格，付至合同总价款的70%；结算审计结束后付至审定金额的97%，余款待2年保修期满后付清（无息）。

2、竣工验收后，承包人提供的结算书，如核减额在送审总价的5%之内，审计费用由发包人支付；核减额超过送审总价5%（含5%），所有审计费用均由承包人承担。并且初终审的核减比例之和超过15%则取消以后在南大的投标资格。

九、安全文明施工及综合管理

乙方应精心组织，做到安全、文明施工，现场实行标准化管理，保持场地平整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，遵守甲方各项现场管理制度。

十、协调与配合

1、乙方有义务接受甲方有关人员的协调和监督，并配合、接受建设单位和政府质监、安监部门检查，及时整改所提出的质量、安全和技术方面的问题，并承担以上内容所发生的一切费用。

2、甲方有权对乙方施工中存在的质量问题所产生的费用，经书面通知不予改正的，甲方有权在乙方的工程款和质保金中等值扣除。

十一、环境保护

1、乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

2、乙方在施工过程中所产生、生活垃圾和废弃物应及时进行妥善处置，保证现场整洁，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

十二、争议解决

合同执行过程中双方如发生争议，双方通过协商方式解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。

2、本项目的询招标文件、投标文件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

3、本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国合同法》调整。

4、本合同一式拾份，买方执柒份，卖方执叁份。

| 甲方（章）：南京大学 委托代表人： 税号： 开户行： 账号： 签订日期： | 乙方（章）： 委托代表人： 税号： 开户行： 账号： 签订日期： |
| --- | --- |

第三章 技术规范

一、 本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》         GB50500-2013

二、 本工程采用的技术规范

现行国家及地方相关技术及验收规范。

三、 对施工工艺的特殊要求

1、工艺要求：将计算机楼二层过道厅约800㎡原有地砖（局部损坏）铲除（结合层保留）→对粘结层进行修补→自流平找平→涂刷界面剂→涂刷粘结胶→铺设橡胶地板→清理→成品保护。

2、施工要求：

（1）施工过程应符合计算机系的管理要求，施工过程中产生的垃圾必须运出校区，做到工完场清。

（2）卷材须嵌入原瓷砖踢脚线；

（3）施工方式采用密缝拼接，达到无焊缝拼接质量要求。

3、铺设质量验收要求：

（1）橡胶地板无色差，表面无损伤、折痕、划痕等；

（2）橡胶地板如拼缝铺贴则应接缝平齐，横平竖直，无缝隙；

（3）橡胶地板与地基粘结牢固，无起泡、翘边现象，裸露部分及常进水的边缘应有填缝胶填实；

（4）无漏胶、脱胶现象。

第四章 工程量清单

招标内容：橡胶地板供应及铺贴施工

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地砖面层及垃圾清理 | ㎡ | 800 |  |
| 2 | 环氧修补原结合层及缝隙 | ㎡ | 800 |  |
| 3 | 铺设橡胶地胶 | ㎡ | 800 |  |

注：以上数量为暂定量，招标人保留调整的权利。

第五章 图纸和技术资料

一、材料技术要求

1、所使用的材料必须为绿色环保产品或老化过程中不释放任何对人体有害物质之优质产品；

2、投标产品需注明产地并提供加盖制造商公章的原厂产地证明和该制造商的授权书（投标文件正本中提供原件，副本中提供复印件）；

3、卷材选用整体色彩设计协调性高的产品，表面平整光洁；

4、滚轴磷化卷材厚度2mm，宽度不小于1200mm；

5、卤化物、甲醛、增塑剂、重金属等可能对人体及环境有潜在危害的物质低于中国国家标准和欧盟标准；

6、产品花色：灰色（具体颜色由采购人根据样品、色板或样册选定）。

7、产品描述：规格1.22m×15m×2mm；平滑表面，撒花颗粒，磨砂背面结构，花色颗粒边缘清晰。

8、环保及质量要求：（投标文件正本中提供加盖厂家公章的原件报告）

*（1）燃烧性能应达到B1（C-s1,t0）级。橡胶地板燃烧时产烟量≤350%.min，不会产生氯化氢、盐酸、呋喃等毒性物质。

*（2）橡胶地板满足CAS标准的室内空气低化学品排放标准的GREENGUARD的认证。TVOC含量：根据UL2821测定，应＜0.50mg/m³。甲醛含量：根据CAS 50-00-0测定，应＜9（7.3ppb）/m³。

（3）邵氏A类硬度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，应≥93（绍尔A类）；残余凹陷（静载后剩余凹陷量）：根据EN433或HG/T3747.1-2004要求测定，应≤0.05mm。

（4）抗磨损性（磨损量m³）：根据GB/T9867-2011（压力5牛顿）要求测定，应≤250mm3。

（5）尺寸稳定性：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，应≤±0.25%；抗撕裂强度：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，平均值应≥20KN/m。

（6）防滑性：根据DIN51130测定，应达到R9级。

（7）吸声性：根据ISO10140-3要求测定，应≥6dB。

（8）表面耐化学及酸性：根据EN423或HG/T 3747.1-2011测定，要求98%硫酸，1小时，检验结果不高于1级 极轻度污染。

二、材料品牌要求

1、橡胶地板品牌：德国诺拉、美国杰尼瑞、意大利力龙

2、自流平、界面剂、地板胶品牌：优成、美圣雅恒、耐齐

3、铝合金背板品牌：安徽同曦、山东沃凯、上海庆都之

三、样品要求：

1、提供灰色橡胶地板小样二块，样品规格：200mm×300mm，要求滚轴硫化工艺橡胶地板，样品材料图案清晰，平整光滑表面结构，平整磨砂背面结构，三层撒花颗粒，花色颗粒边缘清晰，无明显慧尾状延展拖痕。色彩柔和，表面平整光洁，易于清洗。

2、提供地板色板或样册一套

第六章 投标文件（格式）

南京大学仙林校区计算机楼二层过道橡胶地板铺设工程

施工投标文件

投   标  人（章）：_                     _

法定代表人或委托代理人（签字）：         _

日     期：      年      月 _    日

一、投标函

招标人：

1、根据已收到的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币      元（￥：      元）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在       天(日历日)内竣工并移交整个工程且质量标准为国家质量验收合格标准。

3、如果我方中标，将派出           （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

（注：法定代表人资格证明书亦可用工商局发的法定代表人证的复印件加盖法人单位公章或营业执照复印件加盖法人单位公章证明）

三、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的               工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：          性 别：                 年 龄：

单  位：          部 门：                 职 务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年     月    日

四、投标报价

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地砖面层及垃圾清理 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 2 | 环氧修补原结合层及缝隙 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 3 | 铺设橡胶地胶 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 4 | 暂列金额 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  | 小写： |

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：      年      月      日

五、辅助资料表

表5.1   承包人自行采购主要材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：未按要求填写可视为废标

表5.2   项目负责人简历及企业业绩表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

表5.3  施工方案或施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

六、资格审查资料

七、其他资料

投标文件中所需其它资料由各投标单位自主确定